РАСПОРЯЖЕНИЕ

Администрации  Михайловского  муниципального образования

______________________________________________________________________

от  01.08.2017 года 										456

г. Михайловск

Об утверждении графика приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование»  на 2017–2021 годы

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь  паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» от 27 апреля 2017 года  № 6, в соответствии с Уставом Михайловского муниципального образования,

УТВЕРДИТЬ:

1. График приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории  городского поселения «Михайловское муниципальное образование» на 2017–2021 годы (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление  путем размещения полного текста распоряжения в сети Интернет на официальном сайте Михайловского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  Михайловского

муниципального образования 					М.В. Петухов

Утвержден распоряжением

Администрации Михайловского

муниципального образования

от 01.08.2017 № 456

ГРАФИК

приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование»  на 2017–2021 гг

| № п/п | Адрес объекта | Ведомственная принадлежность | Форма собственности | Год постройки и/или год проведения последнего капитального ремонта в части фасадов и благоустройства | Ответственный исполнитель | Плановый период проведения работ | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Михайловск, ул.Кирова, № 25 | В оперативном управлении МУК «Центр культуры и досуга г.Михайловска» | муниципальная | 1971 | Черепанова Н.В., директор МУК «Центр культуры и досуга г.Михайловска» | 2017 | Замена оконных блоков (сторона фасада) |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | Замена оконных блоков (сторона фасада) |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | Ремонт крыльца в асфальтовом исполнении |
|  |  |  |  |  |  | 2020- 2021 | Ремонт фасада здания – новая облицовка |
| 2. | г.Михайловск, ул. Кирова, № 26А | В оперативном управлении МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» | муниципальная | 1991 | Пономарев Р.Н., председатель МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» | 2018 2021 | Реконструкция стадиона «Микрон» Реконструкция здания МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» |
| 3. | г.Михайловск, ул. Кирова, № 30 | В оперативном управлении МУ «Михайловский краеведческий музей» | муниципальная | Вторая половина XIX века | Воробьева Е.А., директор МУ «Михайловский краеведческий музей» | 2018 | Ремонт подъезда (подхода) к музею в асфальтовом исполнении |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | Капитальный ремонт фасада музея (1 здание) |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | Капитальный ремонт фасада музея (2 здание) |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | Капитальный ремонт входной части – ворота музея |