ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## Администрации   Михайловского  муниципального  образования          __________________________________________________________________________________________________

от  02.07.2018 года  							                     № 207

г.Михайловск

О переходе Администрации Михайловского муниципального образования на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 г. № 1588-р «Об утверждении плана перехода в 2016-2018 годах федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения» и приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.06.2017 № 334 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения», руководствуясь Уставом Михайловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1.Прилагаемый План мероприятий по организации перехода Администрации Михайловского муниципального образования на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года (далее – План мероприятий Администрации).

1.2.Прилагаемый План-график перехода Администрации Михайловского муниципального образования на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года (далее – План-график Администрации).

2.Назначить ответственным за переход на использование отечественного офисного программного обеспечения, реализацию Плана мероприятий Администрации и Плана-графика Администрации в Администрации Михайловского муниципального образования Воробьеву Светлану Александровну– ведущего специалиста отдела социальной и кадровой политики Администрации Михайловского муниципального образования.

3. Ведущему специалисту  социальной и кадровой политики Администрации:

3.1. Взять под личный контроль реализацию Плана мероприятий Администрации и достижение показателей в соответствии с Планом-графиком Администрации в установленные сроки.

3.2. При подготовке требований к характеристикам выполняемых работ по созданию и развитию информационных систем обеспечить включение требований по использованию отечественного программного обеспечения с даты утверждения настоящего постановления.

3.3. Обеспечить мониторинг и подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Плана-графика Администрации.

3.4.Обнародовать данное постановление путем размещения полного текста через сеть «Интернет» на официальном сайте Администрации Михайловского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского

муниципального образования 				               М.В.Петухов

Утвержден

постановлением Администрации

Михайловского муниципального образования

от 02 июля 2018 года № 207

План мероприятий по организации перехода Администрации Михайловского муниципального образования

на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на подготовку к переходу Администрации Михайловского муниципального образования |
| 1.1 | Проведение анализа информационно-технологической инфраструктуры, требований к характеристикам программно-технических комплексов и требований к программному обеспечению государственных и региональных информационных систем на предмет возможности работы с отечественным офисным программным обеспечением | Администрация Михайловского муниципального образования | май 2019 | Внесение изменений в План мероприятий по организации перехода Администрации Михайловского муниципального образования на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года |
| 1.2 | Мониторинг хода реализации Плана-графика администрации | Ведущий специалист | весь период |  |
| 1.3 | Проведение обучения сотрудников | Ведущий специалист | весь период | У обучаемых сотрудников сформированы необходимые знания и навыки работы с отечественным программным обеспечением |
| Мероприятия, направленные на модернизацию технологической инфраструктуры Администрации Михайловского муниципального образования в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 2.1 | Модернизация технологической инфраструктуры Администрации Михайловского муниципального образования | Администрация Михайловского муниципального образования Ведущий специалист | 2018-2019 годы | Технологическая инфраструктура Администрации Михайловского муниципального образования обеспечивает возможность работы с отечественным программным обеспечением |
| Мероприятия, направленные на обеспечение перехода органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 3.1 | Приобретение отечественного офисного программного обеспечения и рабочих станций с предустановленным отечественным офисным программным обеспечением для служащих Администрации Михайловского муниципального образования | Администрация Михайловского муниципального образования Ведущий специалист | По необходимости, с учетом срока полезного использования рабочих станций, закупленных ранее, а также готовности технологической инфраструктуры администрации Александровского сельского поселения | Закупка отечественного офисного программного обеспечения и рабочих станций с предустановленным отечественным офисным программным обеспечением |

Утвержден

постановлением Администрации

Михайловского муниципального образования

от 02 июля 2018 года № 207

План-график перехода Администрации Михайловского муниципального образования на использование отечественного офисного программного обеспечения

на период до 2020 года

| № | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего количества используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 15% | не менее 35% | не менее 60% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 10% | не менее 30% | не менее 50% |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее 15% | не менее 35% | не менее 60% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 80% | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее 10% | не менее 30% | не менее 50% |