****

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Михайловского муниципального образования

от 26.04.2017 года № 102-1 г. Михайловск

О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского муниципального образования от 26.01.2016 № 32 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования на 2015-2022 годы» (с изменениями от 21.07.2016 №242, от 28.09.2016 №285-2, от 26.10.2016 №319, от 10.11.2016 №328, от 12.12.2016 №395, от 25.01.2017 №10)

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Свердловской области от 22 декабря 2015 года №1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года», постановления Администрации Михайловского муниципального образования от 28.02.2014 г. № 55-1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Михайловского муниципального образования, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», в целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования в сфере развития транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Михайловского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1.Внести в постановление Администрации Михайловского муниципального образования от 26.01.2016 г. № 32 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования на 2015-2022 годы» изменение:

изложить и утвердить «Паспорт муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования на 2015-2022 годы» и «План мероприятий муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования на 2015-2022 годы» в новой редакции ( прилагается)

 2.Настоящее постановление вступает в силу с 27 апреля 2017 года.

 3. Обнародовать данное постановление путем размещения полного текста через сеть «Интернет» на официальном сайте администрации Михайловского муниципального образования.

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского

муниципального образования М.В.Петухов

К Постановлению

 Администрации Михайловского

муниципального образования

 от 26.04.2017 г. № 102-1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2022 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ МИХАЙЛОАМКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2022 ГОДЫ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация Михайловского муниципального образования |
| 2. | Сроки реализации муниципальной программы  | 2015-2022 годы  |
| 3. | Цели и задачи муниципальной программы  | Цели муниципальной программы:1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
2. Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
4. Обеспечение сохранности улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов, комфортного и безопасного транспортного сообщения;
5. Формирование современной информационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых сферах.

Задачи муниципальной программы: 1. Повышение обеспеченности населения услугами транспорта;
2. Повышение надежности работы автотранспортной техники, снижение затрат на ее эксплуатацию;
3. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог;
4. Совершенствование улично-дорожной сети;
5. Организация работы по согласованию транзитных маршрутов и выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов;
6. Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующей нормативным требованиям за счет проведения капитального ремонта, реконструкции и текущего ремонта;
7. Обеспечение комфортного и безопасного транспортного сообщения посредством выполнения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них;
8. Применение информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Михайловского муниципального образования;
 |
| 4. | Перечень подпрограмм муниципальной программы  |   |
| 5. | Перечень основных целевых показателей муниципальной программы  | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены работы по содержанию;
2. Количество проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог;
3. Количество приобретаемой автотранспортной техники;
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;
5. Количество оформленных согласований и специальных разрешений;
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту, реконструкции, текущему ремонту;

7. Доля муниципальных учреждений и администрации Михайловского муниципального образования, подключенных к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области;8.Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных и государственных услуг в электронной форме;9. Количество пожилых граждан, охваченных проводимыми мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером и ресурсами сети Интернет в отчетном году. |
| 6. | Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации  | ВСЕГО: 130933,496 тысяч рублей, в том числе: 2015 год –14481 тысяч рублей; 2016 год –68131,296 тысяч рублей; 2017 год – 16087,2 тысяч рублей; 2018 год – 16117,0 тысяч рублей;2019 год – 16117,0тысяч рублей;2020 год -0,0 тысяч рублей;2021 год -0,0 тысяч рублей;2022 год - 0,0 тысяч рублей; из них: областной бюджет: 51515,0 тысяч рублей, в том числе: 2015 год – 0,0 тысяч рублей; 2016 год – 51515,0 тысяч рублей; 2017 год – 0,0 тысяч рублей;2018 год – 0,0 тысяч рублей;2019 год – 0,0 тысяч рублей;2020 год - 0,0 тысяч рублей;2021 год - 0,0 тысяч рублей;2022 год - 0,0 тысяч рублей;местный бюджет: 78418,496 тысяч рублей, в том числе: 2015 год – 13481,0 тысяч рублей; 2016 год – 16616,296 тысяч рублей; 2017 год – 16087,2 тысяч рублей; 2018 год – 16117,0 тысяч рублей;2019 год – 16117,0тысяч рублей;2020 год -0,0 тысяч рублей;2021 год -0,0 тысяч рублей;2022 год - 0,0 тысяч рублей; внебюджетные источники: 1000,0 тысяч рублей, в том числе:2015 год - 1000,0 тысяч рублей; 2016 год - 0,0 тысяч рублей; 2017 год - 0,0 тысяч рублей; 2018 год- 0,0 тысяч рублей; 2019 год- 0,0 тысяч рублей; 2020 год- 0,0 тысяч рублей; 2021 год- 0,0 тысяч рублей; 2022 год - 0,0 тысяч рублей;  |
| 7. | Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет  | http:/mixailovsk.ru |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования на 2015-2022 годы» (далее - Программа) разработана для решения задач эффективного функционирования и развития отраслей: транспорт (включая транспортно-логистический комплекс), дорожное хозяйство, информационные технологии.

Цели и задачи Программы сформированы в соответствии с основными стратегическими документами:

1) Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

2) Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

3) Концепцией развития транспортно-логистической системы Свердловской области на 2009 - 2015 годы (с перспективой до 2030 года), одобренной Постановлением Правительства Свердловской области от 31.12.2008 года № 1458-ПП «О Концепции развития транспортно-логистической системы Свердловской области на 2009 - 2015 годы (с перспективой до 2030 года)»

4) Государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1331-ПП;

Указанными стратегическими документами поставлены цели и задачи развития транспортного комплекса и информационных технологий, на достижение которых направлена реализация мероприятий Программы:

1) удовлетворение потребностей экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах;

2) сбалансированное развитие высокопроизводительной транспортной и логистической инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

3) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

4) повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

5) повышение технического уровня автомобильных дорог;

6) повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста;

7) формирование современной информационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых сферах;

8) осуществление мер по защите жизни и здоровья граждан, предотвращение несчастных случаев на автодорогах в Михайловском муниципальном образовании.

Программа реализуется в 2015 - 2022 годах. Основные усилия в период реализации Программы будут сосредоточены на: выполнении работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; проектировании и строительстве (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием; развитии улично-дорожной сети.

Реализация комплекса мероприятий Программы в период до 2022 года сопряжена со следующими рисками:

1) риск ухудшения ситуации в экономике, что может выразиться в снижении темпов роста основных показателей социально-экономического развития Михайловского муниципального образования и уровня инвестиционной активности, бюджетного дефицита и сокращении объемов финансирования развития транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий Михайловского муниципального образования;

2) недостаточность поступлений доходов, формирующих Дорожный фонд Михайловского муниципального образования, что может повлечь уменьшение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий программы «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования на 2015-2022 годы»;

3) превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на машины, оборудование, материалы, транспортные средства, что может привести к увеличению стоимости мероприятий Программы;

4) несоблюдение нормативных сроков реализации инвестиционных проектов и других мероприятий Программы в случае возникновения недостатка финансирования, что может повлечь риски не достижения установленных значений целевых показателей, целей и задач Программы.

В Михайловском муниципальном образовании проживает 15,2 тыс. человек. Автомобильные дороги местного значения на значительном протяжении про­ходят по территории города и других населенных пунктов, что приводит к сниже­нию скорости движения транспортных потоков и росту количества дорожно-транспортных происшествий.

По 30 километрам автомобильных дорог осуществляется регулярное автобусное сообщение. Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объе­мов строительства и расширения торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Михайловского муниципального образования составляет 154,2 км., из них асфальтированных 63,1 км, бетонных 1,6 км, грунтовых и щебеночных 89,5 км.

 Доля автодорог местного значе­ния с твердым покрытием составляет: по дорогам - 42 процента.

В структуре действующей сети автомобильных дорог местного значения дороги IV - V категорий. Основная доля автомобильных дорог местного значения имеет по одной полосе движения в каждом направлении, что не позволяет обеспе­чить достаточную пропускную способность автомобильных дорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных грузовых транспортных средств.

На автомобильных дорогах местного значения расположено 9 мостовых со­оружений общей длиной 115 п. м. Значительная часть малых и средних мостовых сооружений на автодорогах местного значения была построена в большинстве слу­чаев без проектов. А также часть мостов, расположенных на автомобильных доро­гах местного значения, которые по конструкциям необходимо отнести к числу вре­менных, подлежащих замене.

Из общего количества мостовых сооружений в неудовлетворительном состоя­нии находится 5 мостов (100 процентов). Неудовлетворительное и аварийное со­стояние мостовых сооружений негативно сказывается на безопасности дорожного движения.

Для поддержания сети автомобильных дорог на уровне, обеспечивающем нормальное и безопасное транспортное сообщение, необходимо ежегодно выполнять работы по усилению дорожного покрытия не менее чем на 18 процентов (14,454 километров) протяженности сети дорог с усовершенствованным типом покрытия. А работы по поверхностной обработке должны осуществляться на протяженности сети дорог с усовершенствованным типом покрытия - не менее чем на 20процентов (16,06 километров). В последние годы такие работы проводились в недостаточных объемах.

Размер средств, формирующий дорожный фонд, не позволяет решить крайне важные вопросы по перспективному развитию сети автомобильных дорог общего пользования в Михайловском муниципальном образовании. Остро стоит вопрос о приведении в нормальное состояние 15,7 километров дорог местного значения.

Ливневая канализация отсутствует, основная масса водопропускных труб, канав заилена и не обеспечивает свое предназначение.

На обеспечение безопасности движения негативно влияет перегрузка транспортом городских магистралей из-за отставания развития улично-дорожной сети от роста автомобилизации, недостаточного инженерно-технического обустройства улиц и дорог, неудовлетворительного состояния их дорожного покрытия, низкого качества восстановительного ремонта.

 В настоящее время все больше и больше обостряется проблема организации дорожного движения. Это положение обусловлено многими причинами, основными из которых являются:

- хроническое отставание дорожного строительства от темпов развития города в последние 10 - 15 лет;

- резкий рост парка автомобилей, не учтенный прогнозами и планами;

- интенсификация деловой активности, развитие сферы торговли и обслуживания;

Современная организация общественного транспорта не обеспечивает комфортный уровень перевозок, транспортная система муниципального образования не в полной мере учитывает особенности передвижений. Возрастает объем неорганизованной парковки. Отсутствует программа целенаправленных действий по совершенствованию организации уличного движения.

На современном этапе развития муниципального образования конфликт между возросшей интенсивностью движения и пропускной способностью - по нагрузкам улиц привел к необходимости осуществления комплекса мер, направленных как на повышение эффективности использования имеющихся улиц, так и на увеличение пропускной способности за счет усиления дорожного полотна.

На уличной сети города обустроены и действуют 2 светофорных объекта, которые обеспечивают регулирование дорожного движения только на пересечении основных маршрутов движения автобусов и транспорта.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2022 ГОДЫ»

 Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования на 2015-2022 годы» приведены в приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2022 ГОДЫ»

Мероприятия Программы осуществляются в соответствии с Планом мероприятий муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования на 2015-2022 годы»» ([приложение № 2](#Par1188) к Программе).

Исполнителями мероприятий Программы являются юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятий по содействию повышению доступности перевозок населения автобусным транспортом в городском и пригородном сообщении на территории Михайловского муниципального образования осуществляется предоставление субсидий предприятиям осуществляющим пассажирские перевозки, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Михайловского муниципального образования на возмещение расходов, связанных с содержанием автобусного транспорта на территории Михайловского муниципального образования.

Полномочия муниципального заказчика по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и иных связанных с этой деятельностью работ и услуг осуществляет администрацией Михайловского муниципального образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация Михайловского муниципального образования разрабатывает и утверждает планы размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и иных связанных с этой деятельностью работ и услуг.

Администрация Михайловского муниципального образования готовит перечни объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых планируется разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт (далее – Перечни) и утверждаются распоряжением Администрации Михайловского муниципального образования.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАСХОДЫ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2022 ГОДЫ»

(тысяч рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Виды расходов | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Всего по муниципальной программе: «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети Михайловского муниципального образования на 2015-2017 годы» в том числе:  | 130933,496 | 14481 | 68131,296 | 16087,2 | 16117 | 16117 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 51515,0 | 0 | 51515,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 78418,496 | 13481 | 16616,296 | 16087,2 | 16117 | 16117 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

 к муниципальной программе

 «Развитие и обеспечение сохранности

улично-дорожной сети Михайловского

муниципального образования

на 2015-2022 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ МИХАЙЛОКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2022 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование  цели (целей) и  задач, целевых  показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации  муниципальной программы | Источник  значений показателей\*\*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015отчет | 2016оценка | 2017план | 2018план | 2019план | 2020план | 2021план | 2022план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| 1 | РАЗДЕЛ 1. Содержание дорого местного значения |
| 2 | Цель 1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов, комфортного и безопасного транспортного сообщения. |
| 3 | Задача 1. Обеспечение комфортного и безопасного транспортного сообщения посредством выполнения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью  | процентов | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | Федеральный закон от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| РАЗДЕЛ 2.Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорого местного значения |
| 6 | Цель 1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов, комфортного и безопасного транспортного сообщения. |
| 7 | Задача 1. Совершенствование улично-дорожной сети |
| 8 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  | процентов | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с асфальтовым покрытием/ на общую протяженность автомобильных дорог местного значения с асфальтовым покрытием\*100%( с нарастающим итогом) |
|  | Задача 2. Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующей нормативным требованиям за счет проведения капитального ремонта, реконструкции и текущего ремонта |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,в отношении которых выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в соответствии с нормативной потребностью  | процентов | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с асфальтовым покрытием/ на общую протяженность автомобильных дорог местного значения с асфальтовым покрытием\*100%( с нарастающим итогом) |
|  | РАЗДЕЛ 3. Строительство автомобильных дорого местного значения |
|  | Цель 5. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |
|  | Задача 1 Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения , соответствующих нормативным требованиям |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с нормативной потребностью  | км | 15,4 | 23,1 | 30,8 | 38,5 | 46,2 | 53,9 | 61,6 | 69,3 | Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года № 1477-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информационное общество Свердловской области» на 2011 - 2015 годы», Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1331-ПП «Об утверждении государственной программыСвердловской области «Развитие транспорта,дорожного хозяйства, связи и информационных технологийсвердловской области до 2020 года» |
|  | РАЗДЕЛ 4. Прочие нужды в области дорожной деятельности |
|  | Цель 1. Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры |
|  | Задача 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог |
|  | Количество проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта,дорожного хозяйства, связи и информационных технологийСвердловской области до 2020 года» |
|  | Цель 2.Формирование современной информационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально-значимых сферах |
|  | Задача 1 Применение информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Михайловского муниципального образования |
|  | Количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в электронном виде  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распоряжение ПравительстваСвердловской областиот 22.07.2013 года № 1021-РП«Об организации переводагосударственных имуниципальных услугв электронный вид» |
|  | Задача 2 Повышение компьютерной грамотности и доступности информационных ресурсов для граждан Михайловского муниципального образования |
|  | Количество центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года № 1477-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информационное общество Свердловской области» на 2011 - 2015 годы», Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1331-ПП «Об утверждении государственной программыСвердловской области «Развитие транспорта,дорожного хозяйства, связи и информационных технологийсвердловской области до 2020 года» |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме  | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ ПрезидентаРоссийской Федерации от 07 мая2012 года № 601 «Об основныхнаправлениях совершенствованиясистемы государственногоуправления»,  |

Приложение № 2

 к Постановлению Администрации

 Михайловского муниципального образования

от 26.04.2017 г. № 102-1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2022 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Исполнитель (соисполнитель) мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе |  | 130933,496 | 14481 | 68131,296 | 16087,2 | 16117 | 16117 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 51515,0 | 0 | 51515,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 78418,496 | 13481 | 16616,296 | 16087,2 | 16117 | 16117 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
|  | Всего по разделу 1, в том числе |  | 73268,87 | 10699,2 | 13699,474 | 15319,2 | 16117 | 16117 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 73268,87 | 10699,2 | 13699,474 | 15319,2 | 16117 | 16117 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ***Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог( в т.ч. зимнее содержание -5190,3 т.руб; летнее содержание дорог, в т.ч устройство тротуаров -7154,394 т.руб; дорожная разметка, дорожные знаки , искусственная неровность-664,4 т.руб;***  | Администрация Михайловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе |  | 22757,804 | 9746,71 | 13011,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  | 22757,804 | 9746,71 | 13011,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***Ремонт остановочных комплексов***  | Администрация Михайловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 1332 | 132 | 200 | 200 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 1332 | 132 | 200 | 200 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ***Содержание светофорных объектов 2 шт*** | Администрация Михайловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе | 700 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 700 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***Расчистка придорожных водосточных канав от снега и мусора на территории Михайловского МО*** | Администрация Михайловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 1348,87 | 540,49 | 308,38 | 200 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 1348,87 | 540,49 | 308,38 | 200 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ***Устройство водосточных и водоотводных канав в Михайловском МО*** | Администрация Михайловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 760 | 180 | 80,0 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 760 | 180 | 80,0 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ***Содержание дорог и тротоуравов в зимний период (расчистка от снега, вывоз снега, подсыпка, уборка снежных завалов с обочин***  | Администрация Михайловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе |  | 14720 | 0 | 0 | 3720 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  | 14720 | 0 | 0 | 3720,0 | 5500,0 | 5500,0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ***летнее содержание и ремонт дорог, тротуаров. Восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением материалов***  | Администрация Михайловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе |  | 27633,2 | 0 | 0 | 10199,2 | 8717 | 8717 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  | 27633,2 | 0 | 0 | 10199,2 | 8717 | 8717 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ***Нанесение дорожной разметки, дорожные знаки , искусственная неровность***  | Администрация Михайловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе |  | 2500 | 0 | 0 | 700 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  | 2500 | 0 | 0 | 700 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ***Гидрология и геодезия для ПСД на строительство моста ч.з р.Уфа мкр.»Уфимка» в г.Михайловске*** | Администрация Михайловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ***Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов*** | Администрация Михайловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗДЕЛ 2. ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ВБЛИЗИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ |
|  | Всего по разделу 2, в том числе |  | 768 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 768 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ***Обустройство автомобиль- ных дорог вблизи образова-тельных организаций в соответствии с требова-ниями национальных стандартов*** | Администрация Михайловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе | 768 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 768 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
|  | Всего по разделу3, в том числе |  | 54431,62 | 0 | 54431,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 51515,0 | 0 | 51515,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 2916,62 | 0 | 2916,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ***Строительство автомобильной дороги по ул. Лесная в д. Шарама, в т.ч. мост через р. Шарама (Строительный контроль)*** | Администрация Михайловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе | 54226,62 | 0 | 54226,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 51515,0 | 0 | 51515,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 2711,62 | 0 | 2711,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***Прочие мероприятия в строительстве автомобильной дороги по ул. Лесная в д. Шарама, в т.ч. мост через р. Шарама (компенсационные выплаты)*** | Администрация Михайловского муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ***Прочие мероприятия в строительстве автомобильных дорог авторский надзор Строительство автомобильной дороги по ул. Лесная в д. Шарама, в т.ч. мост через р. Шарама*** | Администрация Михайловского муниципального образования | 205,202 | 0 | 205,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 205,202 | 0 | 205,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ НУЖДЫ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 4, в том числе |  | 3781,8 | 2781,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 3781,8 | 2781,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  1 |  | Администрация Михайловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Техническое сопровождение устройств криптографической защиты VipNet*** |
| Всего по мероприятию, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  2 | ***Обслуживание официального сайта Михайловского муниципального образования*** | Администрация Михайловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ***Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники для нужд Михайловского муниципального образования*** | Администрация Михайловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  4 | ***Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на них, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта*** | Администрация Михайловского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе | 3781,8 | 2781,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 3781,8 | 2781,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |