ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## Администрации   Михайловского  муниципального  образования          _____________________________________________________________________

от  27.09.2017 года  						     	       №  265

г. Михайловск

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

на 2018 – 2024  гг. на территории городского поселения

«Михайловское муниципальное образование»

(в редакции постановления Администрации

Михайловского муниципального образования от ____.02.2021 года № ____)

В период с 26.01.2021 года по 27.02.2021 года проходило общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022  гг. на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование», принимая во внимание результаты рейтингового голосования, проведенного в период с 01.01.2021 года по 25.01.2021 года, утвержденные итоговым протоколом общественной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование» от 25.01.2021 года № 2, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Михайловского муниципального образования, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», руководствуясь Уставом Михайловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу  «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024  гг. на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование» (прилагается).

2. Обеспечить размещение утвержденной муниципальной программы  «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024  гг. на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование» на официальном сайте Администрации Михайловского муниципального образования в сети Интернет в разделе «Формирование комфортной городской среды».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Михайловского

муниципального образования                                                М.В. Петухов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Михайловского

муниципального образования от  27.09.2017 года N 265

(в редакции постановления Администрации Михайловского

муниципального образования от ____.02.2021 года № ____)

муниципальная   программа

«Формирование современной городской среды»

на 2018 – 2024  гг. на территории городского поселения

«Михайловское муниципальное образование»

Паспорт

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024  гг. на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 гг. на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование» (далее – муниципальная программа) | Администрация Михайловского муниципального образования |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель: повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения городского поселения «Михайловское муниципальное образование» Задачи: 1. обеспечение проведения мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий в населенных пунктах Михайловского муниципального образования; 2. обеспечение проведения мероприятий по комплексному благоустройству общественных территорий в населенных пунктах Михайловского муниципального образования; 3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в населенных пунктах Михайловского муниципального образования. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. количество (доля) дворовых территорий в населенных пунктах Михайловского муниципального образования, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства; 2. доля дворовых территорий в населенных пунктах Михайловского муниципального образования, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству; 3. количество (доля) общественных территорий в населенных пунктах Михайловского муниципального образования, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства. |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы составляет – 72 373,63 тыс.рублей, в том числе: 2018 год – 4 109,13 тыс.рублей 2019 год – 14 700,00 тыс.рублей 2020 год – 18 664,50 тыс.рублей 2021 год – 11 400,00 тыс.рублей 2022 год – 13 500,00 тыс.рублей 2023 год – 5 000,00 тыс.рублей 2024 год – 5 000,00 тыс.рублей из них: бюджет Свердловской области – 43 223,40 тыс.рублей, в том числе: 2018 год – 3 877,10 тыс.рублей 2019 год – 14 611,80 тыс.рублей 2020 год – 18 364,50 тыс.рублей 2021 год – 6 370,00 тыс.рублей бюджет Михайловского муниципального образования – 1 420,23 тыс.рублей, в том числе: 2018 год – 232,03 тыс.рублей 2019 год – 88,20 тыс.рублей 2020 год – 300,00 тыс.рублей 2021 год – 200,00 тыс.рублей 2022 год – 200,00 тыс.рублей 2023 год – 200,00 тыс.рублей 2024 год – 200,00 тыс.рублей внебюджетные источники – 27 730,00 тыс.рублей, в том числе: 2018 год – 0,00 тыс.рублей 2019 год – 0,00 тыс.рублей 2020 год – 0,00 тыс.рублей 2021 год – 4 830,00 тыс.рублей 2022 год – 13 300,00 тыс.рублей 2023 год – 4 800,00 тыс.рублей 2024 год – 4 800,00 тыс.рублей |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Михайловского муниципального образования |
| Участники муниципальной программы | Собственники помещений многоквартирных домов, управляющая компания, Администрация Михайловского муниципального образования, иные физические и юридические лица. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий Михайловского муниципального образования. 2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Михайловского муниципального образования. |
| Адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://михайловскоемо.рф |

Глава 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной  программы

1.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий.

В Михайловском муниципальном образовании 71 многоквартирный жилой дом. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по Михайловского муниципального образования полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов территории городского поселения дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий.

Внешний облик Михайловского МО, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ территории Михайловского муниципального образования, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей муниципального образования, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства территории и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории Михайловского муниципального имеется 10 объектов -  парки, площади, аллеи, побережье водоемов.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- проведение цифровизации городского хозяйства.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных  муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения Михайловского муниципального образования.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

включает следующие составные части благоустройства, в том числе:

1) покрытия поверхности;

2) наружное освещение;

3) установка скамеек для отдыха;

4) установка урн.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий - финансовое и (или) трудовое.

Доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий - не менее 5 %.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие составные части благоустройства, в том числе:

1) озеленение (газоны, различные виды посадок - в целях ландшафтной организации территории);

2) сопряжения поверхностей (различные виды бортовых камней);

3) организация детских игровых площадок (установка игрового оборудования);

4) организация площадок для занятий спортом (установка спортивного оборудования, размещаемого на спортивных физкультурных площадках, расположенных на дворовых территориях);

5) организация площадок для отдыха взрослых;

6) обустройство парковок индивидуального транспорта, в том числе велосипедов;

7) организация площадок для выгула собак;

8) устройство ступеней, лестниц на перепадах ступеней;

9) обустройство водоотводных канав для сбора и отвода воды с дворовой территории;

10) установка ограждения (защитные ограждения в местах примыкания газонов к проездам, площадкам автотранспорта, детским площадкам);

11) обустройство хозяйственных площадок (установки мусоросборников, хоз.секций для сушки белья и выбивания ковров);

12) установка оборудования, используемого для цифровизации городского хозяйства.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – финансовое в размере, не менее 20%, трудовое (посадка цветников, кустов, деревьев).

Объекты внешнего благоустройства, обустраиваемые при реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий

| Рисунок не приводится | Рисунок не приводится |
| --- | --- |
| Детские игровые площадки, места отдыха | Гостевые парковки |
| Рисунок не приводится | Рисунок не приводится |
| Наружное освещение территории | Пешеходная сеть |
| Рисунок не приводится | Рисунок не приводится |
| Проезды к многоквартирным жилым домам | Хозяйственные площадки |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни ***

| N п/п | Вид работ | Ед. изм. | Нормативная стоимость за единицу, руб. в базовых ценах (2001 года) без учета НДС | Нормативная стоимость за единицу, руб. в текущих ценах без учета НДС <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство (ремонт) твердого покрытия в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения по дворовой территории |  |  |  |
| 1.1. | гостевых парковок | 1 кв. м | 148,31 | Не более 929,90 |
| 1.2. | проездов |  |  |  |
|  | - со значительным разрушением | 1 кв. м | 137,75 | Не более 863,69 |
|  | - незначительно разрушенных | 1 кв. м | 102,14 | Не более 640,42 |
| 1.3. | тротуаров, пешеходных дорожек | 1 кв. м | 107,75 | Не более 675,59 |
| 1.4. | Укладка плитки тротуарной | 1 кв. м | 124,74 | Не более 782,15 |
| 2 | Устройства сопряжения поверхностей (виды бортовых камней) |  |  |  |
| 2.1 | Устройство тротуарных бортовых камней (БР 100.20.8) | 1 п. м | 88,34 | Не более 553,89 |
| 2.2 | Устройство бортовых камней на гостевой парковке и проезде (БР 100.30.15) | 1 шт. | 148,13 | Не более 928,78 |
| 3 | Установка ограждения (защитные ограждения в местах примыкания газонов к проездам, площадкам автотранспорта, детским площадкам) |  |  |  |
|  | - стоимость работы по установке ограждения |  |  |  |
| 3.1. | детских площадок | 1 п. м | 53,79 | Не более 337,26 |
| 3.2. | гостевых парковок | 1 п. м | 53,79 | Не более 337,26 |
| 3.3. | спортивных площадок | 1 п. м | 312,45 | Не более 1959,06 |
|  | - стоимость материалов |  |  |  |
| 3.4. | ограждение гостевых парковок |  |  | не более 1000 рублей за 1 м п. |
| 3.5. | ограждение детских и спортивных площадок |  |  | не более 6120 рублей за 1 м п. |
| 4 | Установка малых архитектурных форм (скамей, урны; игровое и спортивное оборудование) |  |  |  |
| 4.1 | скамья | 1 шт. |  | не более 10000 рублей |
| 4.2 | урна | 1 шт. |  | не более 2000 рублей |
| 4.3 | игровые конструкции | 1 шт. |  | не более 50000 рублей |
| 4.4 | игровые комплексы | 1 шт. |  | не более 120000 рублей |
| 4.5 | Спортивное оборудование | 1 шт. |  | не более 50000 рублей |
| 4.6 | Спортивные комплексы | 1 шт. |  | не более 140000 рублей |
| 5 | Обустройство наружного освещения (со стоимостью материалов) |  |  |  |
| 5.1. | прокладка кабеля | 1 п. м | 821,26 | Не более 5149,30 |
| 5.2. | установка опоры | 1 шт. | 6126,71 | Не более 38414,74 |
| 5.3. | установка светильника | 1 шт. | 1011,51 | Не более 6342,17 |
| 5.4. | устройство заземления | 1 шт. | 128,06 | Не более 802,94 |
| 5.5. | установка шкафа управления | 1 шт. | 3655,11 | Не более 22917,54 |
| 6 | Устройство площадки (для игр детей, для занятий спортом) |  |  |  |
| 6.1. | для игр детей | 1 кв. м | 70,25 | Не более 440,47 |
| 6.2. | для занятий спортом (усовершенствованное) | 1 кв. м | 231,21 | Не более 1448,69 |
| 7 | Озеленение |  |  |  |
| 7.1. | устройство газонов | м кв. | 1025,06 | Не более 6427,13 |
| 7.2 | посадка деревьев (липа) | 1 шт. | 756,34 | Не более 4742,25 |
| 8 | Обустройство площадки для сбора ТБО |  |  |  |
| 8.1. | Установка навеса для мусоросборников | 1 п. м (длина) |  | Не более 10000 рублей |
| 8.2. | Установка баков для ТБО | 1 шт. |  | Не более 20000 рублей |

__________

*** нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни ежегодно утверждается распоряжением Администрации Михайловского муниципального образования

Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн - проектов комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий представлен в приложении № 2 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды» на 2018-2024 гг. на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование».

Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, о включении общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 гг. на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование» утвержден постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от 07.08.2017 года № 216.

Глава 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации

муниципальной  программы

1. Цель муниципальной программы: повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения городского поселения «Михайловское муниципальное образование».

2. Задачи муниципальной программы:

2.1. обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в населенных пунктах Михайловского муниципального образования;

2.2. обеспечение  проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий в населенных пунктах Михайловского муниципального образования;

2.3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в населенных пунктах Михайловского муниципального образования.

3. Целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в таблице № 1 к муниципальной программе.

Таблица № 1

Целевые показатели  реализации муниципальной программы

| № строки | № цели задачи, целевого по-казателя | Наименование цели и задач, целевых показателей | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Источник значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 1. | 1. | Цель «Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения городского поселения «Михайловское муниципальное образование». |
| --- | --- | --- |
| 2. | 1.1. | Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в населенных пунктах Михайловского муниципального образования. |

| 3. | 1.1.1. | Количество дворовых тер-риторий в населенных пунктах Михайловского муниципального образо-вания, в которых реали-зованы проекты комплек-сного благоустройства | ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 1.1.2. | Доля дворовых террито-рий в населенных пунктах Михайловского муниципа-льного образования, уро-вень благоустройства ко-торых соответствует сов-ременным требованиям, по отношению к их общему количеству | % | 3,3 | 6,6 | 6,6 | 10 | 10 | 13,3 | 16,6 | на 2018-2024 гг., утверждена постановлением № 265 от 27.09.2017 года |

| 5. | 1.2. | Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий в населенных пунктах Михайловского муниципального образования. |
| --- | --- | --- |

| 6. | 1.2.1. | Количество обществен-ных территорий в на-селенных пунктах Михай-ловского муниципального образования, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства. | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7. | 1.3. | Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в населенных пунктах Михайловского муниципального образования. |
| --- | --- | --- |

| 8. | 1.3.1. | Количество организован-ных обучающих меропри-ятий и общественных обсуждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Михайловского муници-пального образования | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | на 2018-2024 гг., утверждена постановлением № 265 от 27.09.2017 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | 1.3.2. | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикато ров) муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |
| 10. | 1.3.3. | Доля работников жилищно-коммунальной сферы, прошедших повышение квалификации, в общем количестве работников жилищно-коммунальной сферы | % | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | на 2018-2024 гг., утверждена постановлением № 265 от 27.09.2017 года |
| 11. | 1.3.4. | Численность населения, охваченного мероприятия ми по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | чело- век в год | 14 300 | 14 300 | 13 400 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |  |

4. Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом следующих  факторов:

1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный период;

2) анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной программы.

Глава 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

1. Для достижения целей и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий по выполнению муниципальной программы, который приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

2. Администрация Михайловского муниципального образования, как ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет следующие функции:

1) организует выполнение мероприятий муниципальной программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование средств бюджетов всех уровней, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджетов всех уровней, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

3) осуществляет подготовку отчетности о выполнении мероприятий по муниципальной программе;

4) определяет механизмы привлечения внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

5) осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной программы по формам, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии, и направляет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

6) осуществляет при необходимости корректировку муниципальной программы.

3. Исполнителем муниципальной программы является: Администрация Михайловского муниципального образования.

## Приложение № 1

## к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

на 2018 – 2024  гг. на территории городского поселения

«Михайловское муниципальное образование»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Формирование современной городской среды»

на 2018 – 2024  гг. на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование»

(в редакции постановления Администрации Михайловского муниципального образования

от 30.11.2020 года № 337/1)

| № п\п | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, за счет всех источников, тыс.рублей | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ВСЕГО по Программе, в том числе: | 72 373,63 | 4 109,13 | 14 700,00 | 18 664,50 | 11 400,00 | 13 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1,2,3 |
| 2. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | областной бюджет | 36 853,40 | 3 877,100 | 14 611,80 | 18 364,50 | 6 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | местный бюджет | 1 420,23 | 232,03 | 88,20 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| 5. | внебюджетные источники | 34 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830,00 | 13 300,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |  |
| 6. | Подпрограмма «Комп-лексное благоустрой-ство дворовых террито-рий Михайловского му-ниципального образо-вания», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2 |
| 7. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | Подпрограмма «Комп- лексное благоустрой-ство общественных территорий Михайлов-ского муниципального образования», в том числе: | 72 373,63 | 4 109,13 | 14 700,00 | 18 664,50 | 11 400,00 | 13 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 |
| 12. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | областной бюджет | 36 853,40 | 3 877,100 | 14 611,80 | 18 364,50 | 6 370,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | местный бюджет | 1 420,23 | 232,03 | 88,20 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| 15. | внебюджетные источники** | 34 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830,00 | 13 300,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |  |
| 16. | Комплексное благоуст-ройство общественной территории – площадь им.Ленина В.И., 2 этап благоустройства по адресу: Свердловская область, Нижнесергин-ский район, г.Михай-ловск, ул.Кирова, № 25, всего, в том числе: | 4 009,13 | 4 009,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 17. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | областной бюджет | 3 877,100 | 3 877,100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19. | местный бюджет (доля софинансирования) | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20. | местный бюджет | 92,03 | 92,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22. | Комплексное благоуст ройство общественной территории - парк им. Кирова С.М., Свердлов ская область, г.Михай ловск, ул.Кирова, всего, в том числе (разработка ПДС) | 12 300,00 | 100,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 23. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | областной бюджет | 12 126,80 |  | 12 126,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25. | местный бюджет | 173,20 | 100,00 | 73,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27. | Комплексное благоуст ройство общественной территории -Парк Побе ды, Свердловская обла сть, г.Михайловск, ул.Кирова, всего, в том числе: | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 28. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | областной бюджет | 2 485,00 | 0,00 | 2 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30. | местный бюджет | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31. | внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32. | Комплексное благоуст ройство общественной территории Парк Побе ды, Свердловская обла сть, г.Михайловск, ул.Кирова (2 этап), всего, в том числе: | 18 550,00 | 0,00 | 0,00 | 18 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 33. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | областной бюджет | 18 364,50 | 0,00 | 0,00 | 18 364,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35. | местный бюджет | 185,50 | 0,00 | 0,00 | 185,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36. | внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37. | Комплексное благоуст ройство общественной территории – сквер «Композиция лето», Свердловская область, Нижнесергинский район, г.Михайловск, ул. Кирова, всего, в том числе: | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 38. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | областной бюджет |  |  |  |  | 6 370,00 |  |  |  |  |
| 40. | местный бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41. | внебюджетные источники** | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42. | Комплексное благоуст ройство общественной территории – «Михайловский сквер», Свердловская область, Нижнесергинский район, г.Михайловск, ул.Кирова, всего, в том числе: | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 43. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | местный бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46. | внебюджетные источники** | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 47. | Комплексное благоуст ройство общественной территории Аллея Победы, Свердловская область, г.Михай ловск, ул.Кирова. | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 48. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51. | внебюджетные источники** | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52. | Комплексное благоуст ройство общественной территории «Централь ная речка», Свердлов ская область, г.Михай ловск, ул.Кирова. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 |
| 53. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  |
| 56. | внебюджетные источники** | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |  |
| 57. | Комплексное благоуст ройство общественной территории «Уфимский сквер», Свердловская область, г.Михайловск, ул.Кирова. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 |
| 58. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| 61. | внебюджетные источники** | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |  |

** при выделении средств из бюджета Свердловской области,  суммы, указанные по строке «внебюджетные источники» подлежат корректировке

## Приложение № 2

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды» на 2018-2024 гг.

на территории городского поселения

"Михайловское муниципальное образование»

Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов

комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий

1. Дизайн-проекты комплексного благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 гг. на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование»  разрабатываются заинтересованными лицами.

2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, содержащие текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, проходят общественное обсуждение и утверждаются распоряжением Администрации Михайловского муниципального образования.

3. Дизайн-проекты на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий должны быть разработаны с обязательным условием обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественной территории для инвалидов и других маломобильных групп граждан. В обязательном порядке в проект на благоустройство дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования включаются следующие мероприятия согласно СП 59.13330.2012 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения":

- занижение бортового камня на пешеходной сети;

- лестницы с поручнями в местах перепада рельефа с обозначением краевых ступеней;

- пандусы с поручнями;

- места для парковок для автомобилей инвалидов.

4. Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, о включении общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 гг. на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование» утвержден постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от 07.08.2017 года № 216.

## Приложение № 3

## к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

на 2018 – 2024  гг. на территории городского поселения

«Михайловское муниципальное образование»

Адресный  перечень объектов недвижимого имущества

и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года

| N п/п | Адрес | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Город Михайловск, улица Кирова, № 40 (территория, прилегающая к торговому центру «Жасмин») | 2018 |
| 2 | Город Михайловск, улица Кирова, № 26А (стадион «Жасмин») | 2019 |
| 3 | Город Михайловск, улица Кирова, № 8 (территория, прилегающая к ООО «МТМК» | 2019 |
| 4 | Город Михайловск, улица Кирова, № 26А (территория при подходе к стадиону «Жасмин») | 2020 |
| 5 | Город Михайловск, улица Кирова, № 12 (территория Вознесенского Собора) | 2020 |
| 6 | Город Михайловск, улица Кирова, № 25 (территория МУК «Центр культуры и досуга города Михайловска» | 2021-2022 |

## Приложение № 3.1.

## к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

на 2018 – 2024  гг. на территории городского поселения

«Михайловское муниципальное образование»

Адресный  перечень дворовых территорий,

которые подлежат благоустройству

| N п/п | Адрес | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Город Михайловск, улица Кирова, № 44 (дворовая территория) | 2019 |
| 2. | Город Михайловск, улица Озерная, (дворовая территория) | 2020 |
| 3. | Город Михайловск, улица Кирова, № 24 (дворовая территория) | 2024 |

## Приложение № 4

## к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

на 2018 – 2024  гг. на территории городского поселения

«Михайловское муниципальное образование»

Адресный  перечень общественных территорий,

которые подлежат благоустройству

| № п/п | Наименование общественной территории | Адрес расположения объекта | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Парк им.Кирова С.М., Свердловская область, г.Михайловск, ул.Кирова. | Свердловская область, Нижнесергинский район, город Михайловск, ул. Кирова. | 2019 год |
| 2. | Парк Победы, Свердловская область, г.Михайловск, ул.Кирова. | Свердловская область, Нижнесергинский район, город Михайловск, ул. Кирова. | 2020 год |
| 3. | Сквер Вознесенского Собора, Свердловская область, г.Михайловск, ул.Кирова. | Свердловская область, Нижнесергинский район, город Михайловск, ул. Кирова. | 2020 год |
| 4. | Обустройство памятника с.Аракаево | Свердловская область, Нижнесергинский район, село Аракаево | 2020 год |
| 5. | Обустройство памятника с.Тюльгаш | Свердловская область, Нижнесергинский район, село Тюльгаш | 2020 год |
| 6. | Обустройство памятника д.Урмикеево | Свердловская область, Нижнесергинский район, деревня Урмикеево | 2020 год |
| 7. | Обустройство памятника п.Рябиновка | Свердловская область, Нижнесергинский район, поселок Рябиновка | 2020 год |
| 8. | Композиция «Лето», Свердловская область, г.Михайловск, ул.Кирова. | Свердловская область, Нижнесергинский район, город Михайловск, ул. Кирова. | 2021 год |
| 9. | Сквер Вознесенского Собора, Свердловская область, г.Михайловск, ул.Кирова. | Свердловская область, Нижнесергинский район, город Михайловск, ул. Кирова. | 2021 год |
| 10. | Обустройство памятника г.Михайловск, ул.Энгельса | Свердловская область, Нижнесергинский район, город Михайловск, ул. Энгельса. | 2021 год |
| 11. | Михайловский сквер, Свердловская область, г.Михайловск, ул.Кирова. | Свердловская область, Нижнесергинский район, город Михайловск, ул. Кирова. | 2022 год |
| 12. | Аллея Победы, Свердловская область, г.Михайловск, ул.Кирова. | Свердловская область, Нижнесергинский район, город Михайловск, ул. Кирова. | 2023 год |
| 13. | Уфимский сквер, Свердловская область, г.Михайловск, ул.Энгельса. | Свердловская область, Нижнесергинский район, город Михайловск, ул. Энгельса | 2023 год |
| 14. | Побережье Центральной речки Свердловская область, г.Михайловск, улицы Кирова - Равенства. | Свердловская область, Нижнесергинский район, город Михайловск, улицы Кирова - Равенства, | 2023- 2024 год |