

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Михайловского муниципального образования

от 27.05.2020 года № 134/1 г. Михайловск

О внесении изменений в Постановление Администрации Михайловского муниципального образования от 05.10.2018 г. № 302/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года»

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 г. № 1330-ПП об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года", постановления Администрации Михайловского муниципального образования от 28.02.2014г. №55-1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Михайловского муниципального образования, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», в целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства Михайловского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

Внести в постановление Администрации Михайловского муниципального образования от 05.10.2018г. № 302/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года» с изменениями, внесенными Постановлениями Администрации Михайловского муниципального образования от 20.02.2019г. №59, от 24.04.2019г.№122, от 20.05.2019г. №194, от 01.07.2019г. №233, от 12.07.2019г. №250/1, от 25.09.2019г. №327/1, от 05.11.2019г. №366/1, от 12.12.2019г. №425/1, от 28.02.2020г. №77), следующие изменения:

1. Изложить в новой редакции, паспорт, расходы, цели и задачи, целевые показатели (приложение №1), план мероприятий муниципальной программы Михайловского муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года»

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 мая 2020 года.

3. Обнародовать данное постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального образования в сети «Интернет»

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского

муниципального образования М.В.Петухов

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДО 2024 ГОДА»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Михайловского муниципального образования |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2024 годы |
| Цели и задачи муниципальной  программы | Цели:   1. «Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры михайловского муниципального образования»   2. «Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения  михайловского муниципального образования»  3.«Повышение качества условий проживания населения михайловского муниципального образования за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства» Задачи:  1. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального образования»  2. «Повышение надежности работы энергосистемы Михайловского муниципального образования»  3. «Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения»  4.Увеличение освещенных улиц, на которых установлены или заменены энергоэффективные светильники  5.Сокращение числа высокорослых аварийно-опасных деревьев  6. Санитарное и аккарицидное содержание территории кладбищ  7. Количество территорий кладбищ имеющих уточненные границы земельных участков  8. Количество обустроенных площадок под тко и гко на территории Михайловского муниципального образования |
| Перечень подпрограмм  муниципальной  программы | [Подпрограмма 1](#Par404). «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов,  используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Михайловского муниципального образования»;  [Подпрограмма 2](#Par513). «Развитие газификации Михайловского муниципального образования»;  [Подпрограмма](#Par996) 3. «Восстановление и развитие  объектов внешнего благоустройства Михайловского муниципального образования». |
| Перечень основных  целевых показателей муниципальной  программы | 1. Строительство подводящих сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении  2. Капитальный ремонт, модернизация, замена существующих ветхих сетей теплоснабжения,  в двухтрубном исчислении  3. Капитальный ремонт, модернизация , ремонт, замена существующих ветхих сетей водоснабжения  4.Количество разработанной рабочей и проектной документации для вливания инвестиций на территорию Михайловского МО  5.Протяженность улиц,  на которых установлены светильники уличного освещения на энергоэффективные  6.Снижение Количества аварийно- опасных деревьев  7.Санитарное и аккарицидное содержание территории кладбищ  8.Количество обустроенных площадок под ТКО и ГКО в Михайловском МО |
| Объемы финансирования муниципальной программы  по годам реализации | Всего: **73096,9** тыс.рублей, в том числе:  в 2019 году – 16 979,9 тыс. рублей;  в 2020 году – 32781,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 6500,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 6500,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 10336 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  из них:  федеральный бюджет – 0 тыс.рублей;  в 2019 году – 0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  областной бюджет – 0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году –0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  местный бюджет – **73096,9** тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 16 979,9 тыс. рублей;  в 2020 году – 32781,0тыс. рублей;  в 2021 году – 6500,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 6500,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 10 336,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; |
| Адрес размещения  муниципальной программы  в сети Интернет | <http://mixailovskoemo.ru/> |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСА В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДО 2024 ГОДА»

Муниципальная программа формирует свои цели и задачи с учетом целевых ориентиров и задач развития Михайловского муниципального образования на среднесрочную перспективу, определенных планом социально-экономического развития Михайловского муниципального образования.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

За последние десять лет проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства

Михайловского муниципального образования приобрела еще большую остроту. Из-за недостаточных темпов модернизации и развития основных фондов жилищный фонд и системы коммунальной инженерной инфраструктуры продолжают деградировать.

В 2018 году жилищно-коммунальный комплекс Михайловского муниципального образования насчитывает:

1) Общее количество источников централизованного теплоснабжения 4 шт, работающие на природном газе. Собственником теплоисточников является ЗАО «Регионгазинвест», 2 из них построены 2018 году;

2) 6 водозаборов хозяйственно-питьевого назначения установленной мощностью около 6,05 тысяч кубических метров в сутки, осуществляющих забор воды из 6 подземных источников; Необходимы мероприятия по обустройству и приведению требованиям предъявляемым к качеству воды по резервной скважине в г.Михайловске. А также необходимо строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Уфимка» по частному сектору, в связи с отсутствием качественной и отвечающей всем нормам питьевой воды. Возникают проблемы с существующей скважиной в мк-р «Уфимка», т.е существующая скважина на сегодняшний день не может обеспечить в полном объеме подключенных потребителей, что влечет за собой также изменение подключения к источнику водоснабжения.

3) 1 сооружение водоподготовки, которое производит очистку воды из подземных источников (обезжелезивание, обеззараживание) выведено из эксплуатации, и 2 очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации

(южные и северные) и 5 канализационных насосных станций; Остра стоит необходимость строительства очистных сооружений в п.Красноармеец.

1. Протяженность инженерных сетей , 451 км электроснабжения, 28,5 км водоснабжения, 24,7 км канализации, в 2018 году частично была проведена модернизация системы теплоснабжения замена труб с большого диаметра на более меньший с ппу изоляцией (1,6 км). В результате проведенных мероприятий строительства новых блочных котельных, позволило вывести из эксплуатации 2,7 км теплосетей, замена ветхих трубопроводов с большими диаметрами на изолированные и более узкие позволило сократить потери в тепловых сетях и сократить расход теплоносителя, что в свою очередь привело к экономии газа на источниках генерации. В настоящее время фактическая протяжённость теплосетей составляет 9.335 км .
2. В Михайловском муниципальном образовании газифицировано 2 населенных пункта , общей протяженностью газовых сетей 77,2 км; В период 2019-2020 годах планируется осуществить газификацию еще одного населенного пункта. Для Газификации оставшихся 9 населенных пунктов требуется строительство межпоселковых газопроводов высокого давления.
3. Жилищный фонд состоит из 73 многоквартирных и 6114 индивидуальных жилых дома общей площадью 399,2 тыс. квадратных метров;

7) Имеется 1 объект размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов, общей площадью 2,08 гектаров.

Жилищный фонд находится в удовлетворительном состоянии, объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. Нормативный срок отслужили более 80 процентов основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.

По данным предприятий жилищно-коммунального комплекса Михайловского муниципального образования, физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет 85 процентов, водоснабжения – 80-90 процентов, водоотведения - 80-95 процентов. Следствием этого износа являются потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители. В среднем износ многоквартирного жилищного фонда составляет до 50 процентов. По состоянию на 01 января 2018 года муниципальный жилищный фонд общей площадью многоквартирных домов составляет 139,4 тыс. кв. м. с износом от 35-60 процентов. Проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение их в соответствие с требованиями нормативных документов остается не решенной в полном объеме в социальной сфере в Михайловском муниципальном образовании.

Общее имущество многоквартирного дома в процессе эксплуатации подвергается физическому и функциональному износу, силовым нагрузкам, влиянию природно-климатических и техногенных факторов, а также приходит в негодность в силу ненадлежащей \* эксплуатации. Восстановление эксплуатационных показателей жилищного фонда возможно при своевременном устранении возникающих неисправностей, в том числе путем проведения капитального ремонта.

В Программе социально-экономического развития Михайловского муниципального образования проведение капитального ремонта и санации многоквартирных жилых домов закреплено в качестве одной из задач по достижению цели развития жилищно-коммунального хозяйства.

На основании обследования Бюро технической инвентаризации ветхими могут быть признаны 6 одно-двухэтажных жилых дома 1919-1960 годов постройки.

Большая часть многоквартирных домов Михайловского муниципального образования по своему фактическому техническому состоянию нуждается в проведении тех или иных видов работ капитального ремонта.

Существующие объемы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов существенно ниже потребности в проведении таких ремонтов. Ежегодное недофинансирование работ по

проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов является острой проблемой, затрудняет перевод жилищного хозяйства в сферу рыночных отношений, а также формирование механизмов управления жилищным фондом.

Для приведения жилого фонда в нормативное техническое состояние необходимо проведение комплексного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с использованием современных строительных материалов и технологий, энергоэффективных решений, которые обеспечат высокий уровень благоустройства и качественное улучшение условий проживания граждан.

Из-за многолетнего отставания темпов строительства систем и сооружений водоснабжения от темпов жилищного и промышленного строительства сохраняется дефицит мощности систем водоснабжения.

Сточные воды, прошедшие через очистные сооружения канализации, остаются не до очищенными нормативным требованиям, сбрасываются в природную среду без полной очистки.

Отсутствие чистой воды и систем канализации является одной из основных причин распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и системам канализации может привести к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.

Несмотря на достаточно развитую газотранспортную систему, существующее состояние газификации сетевым природным газом в Михайловском муниципальном образовании не в полной мере отвечает ее потребностям.

Сетевой природный газ проходит по территории Михайловского муниципального образования.

Следует также отметить, что развитие газификации в Михайловском муниципальном образовании, в частности перевод частного жилищного фонда с отопления твердым топливом на отопление от индивидуального источника теплоснабжения, работающего на природном газе, позволило бы значительно сократить затраты населения на отопление.

В ходе анализа состояния жилищно-коммунального хозяйства Михайловского муниципального образования выявлены следующие основные проблемы:

1) недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения  
возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым  
строительством;

2) неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к  
неэффективному использованию ресурсов;

3) высокий уровень морального и физического износа коммунальных  
объектов и сооружений;

1. неэффективное использование ресурсов, в том числе наличие потерь в процессе производства и транспортировки коммунальных ресурсов;
2. низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными.

Топливно-энергетический комплекс

На территории Михайловского муниципального образования отсутствует добыча угля, нефти и газа.

На 01 января 2019 года природный газ подведен к 1122 домам частного сектора и 39 МКД Михайловского муниципального образования. Исходя из экономической целесообразности количество жилых домов, газифицированных сетевым природным газом может быть увеличено примерно до 90%. Развитие газораспределительной сети будет экономически обосновано, с целью сокращения бюджетных средств на выплату льгот по ЖКХ отдельным категориям граждан. Одной из причин сдерживания темпов развития газораспределительной сети в Михайловском муниципальном образовании, является недостаточность объемов финансирования мероприятий.

Электроэнергетический комплекс Михайловского муниципального

образования

Одной из наиболее значимых проблем развития электроэнергетического комплекса является значительный моральный и физический износ основных производственных фондов.

Основной целью развития энергетики Михайловского муниципального образования является создание условий для обеспечения развития экономики, промышленности и социальной сферы муниципального образования. Это

подразумевает обеспечение потребностей в энергоресурсах с учетом обеспечения конкурентоспособности и энергобезопасности, а также достижение передовых показателей качества жизни населения Михайловского муниципального образования.

Энергосбережение

Энергоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 раза выше, чем в развитых странах. Высокая энергоемкость российской экономики дорого обходится стране с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, доходной части государственного бюджета, конкурентоспособности промышленности, здоровья населения и охраны окружающей среды, но в то же время предоставляет значительные возможности для экономии. Потенциал повышения энергоэффективности Российской Федерации в целом, по оценкам экспертов, составляет более 35-40 процентов от уровня потребления энергии и является одним из самых больших в мире. Не стала исключением в этом вопросе и Свердловская область как субъект Российской Федерации.

Так, по оценкам экспертов, энергоемкость валового регионального продукта Свердловской области превышает энергоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации почти в 1,3 раза, а электроемкость, соответственно, почти в 1,7 раза.

Свердловская область располагает одним из самых больших технических потенциалов энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации, который составляет оценочно 23 процента относительно уровня потребления энергии в 2013 году. Реализовав потенциал повышения энергетической эффективности, к 2020 году можно обеспечить суммарное снижение потребления энергетических ресурсов в размере - 17,1 млн. тонн у. т.

Поэтому энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как основной энергетический ресурс будущего экономического роста Свердловской области и Михайловского муниципального образования отдельно.

В рамках муниципальной программы запланировано достижение следующих показателей социально-экономического развития Михайловского муниципального образования:

снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей при условии выполнения мероприятий по модернизации теплосетей с 31 процента до 4 процента в 2019 году;

снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, с 20 процента в 2018 году до 14 процента в 2020 году;

увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных доброкачественной питьевой водой, с 37,9 процентов в 2018 году до 38,3 процентов в 2020 году;

увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества, с 96 процентов в 2018 году до 96,5 процентов в 2019 году;

увеличение доли организованного сбора твердых бытовых (коммунальных)

отходов по отношению к их общему объему образования в год с 70 процента в 2019 году до 75 процентов в 2019 году;

увеличение количества жилых домов газифицированных сетевым природным газом в населенных пунктах и городе с 1122 штук в 2018 году до 1325 штук к 2020 году, до 1515 штук к 2021 году;

увеличение площади парков, скверов, дворов от их общей площади на территории Михайловского муниципального образования в 2018 году до 1,5 тыс. кв. м в 2019 году.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ до 2024 года»

Цели и задачи муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года», а также целевые показатели реализации представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

до 2024 года»

Мероприятия муниципальной программы осуществляются в соответствии с Планом мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года» (приложение № 2 к настоящей муниципальной программе).

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации муниципальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

РАСХОДЫ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДО 2024 ГОДА»

В рамках программы предусматривается финансирование:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды расходов | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по муниципальной  программе  В том числе: | ***73096,9*** | ***16979,9*** | ***32781,0*** | ***6500,0*** | ***6500,0*** | ***10336,0*** | ***0*** |
| 1.1 | Всего по подпрограмме 1 | ***26067,20*** | ***868,2*** | ***25199,0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,0*** | ***0*** |
| 1.2 | Федеральный бюджет | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 1.3 | Областной бюджет | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 1.4 | Местный бюджет | ***26067,20*** | ***868,2*** | ***25199,0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,0*** | ***0*** |
| 1.5 | Внебюджетные источники | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |  |  |
| 2.1 | Всего по подпрограмме 2 | ***22590,2*** | ***7204,2*** | ***3800,0*** | ***3500,0*** | ***3500,0*** | ***4586,0*** | ***0*** |
| 2.2 | Федеральный бюджет | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 2.3 | Областной бюджет | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 2.4 | Местный бюджет | ***22590,2*** | ***7204,2*** | ***3800,0*** | ***3500,0*** | ***3500,0*** | ***4586,0*** | ***0*** |
| 2.5 | Внебюджетные источники | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 3.1 | Всего по подпрограмме 3 | ***24439,5*** | ***8907,5*** | ***3782,0*** | ***3000,0*** | ***3000,0*** | ***5750,0*** | ***0*** |
| 3.2 | Федеральный бюджет | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 3.3 | Областной бюджет | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 3.4 | Местный бюджет | ***24439,5*** | ***8907,5*** | ***3782,0*** | ***3000,0*** | ***3000,0*** | ***5750,0*** | ***0*** |
| 3.5 | Внебюджетные источники | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

Раздел 5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ до 2024 года»

За реализацией муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года» контроль за сроками выполнения мероприятий муниципальной программы, целевым расходованием средств и эффективностью их использования осуществляет Администрация Михайловского муниципального образования.

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, БЫТОВЫХ ОТХОДОВ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДО 2024 ГОДА»**

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ

КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДО 2024 ГОДА»

Согласно данным мониторинга, коммунальная инфраструктура теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Михайловского муниципального образования характеризуется высоким, более 95 процентов, износом основных фондов и значительными издержками на производство услуг.

Так, срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 100 процентов - тепловых сетей, сетей водоснабжения, сетей водоотведения, так замена всех сетей требуется в размере 80%.

Из-за высокого износа трубопроводов аварии на сетях увеличиваются с каждым годом, коэффициент аварийности за 2018 год сетей водоснабжения составили 1,43 ед/км, на сетях водоотведения 1,29 ед/км

Большинство систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Михайловского муниципального образования были введены в эксплуатацию в период с 1950 по 1990 годы и построены без учета современных требований к энергоэффективности.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Остаются нерешенными проблемы наличия обязательной водоподготовки на котельных, а также резервных источников электропитания основных сооружений, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (котельных, центральных тепловых пунктов, насосных станций, водозаборов, сооружений водоподготовки и очистки сточных вод).

Ни один из источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения не имеет утвержденные в установленном порядке зоны санитарной охраны.

Использование устаревших материалов, технологий и оборудования приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, загрязнению водных источников недостаточно очищенными сточными водами,

снижению качества коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Например, удельный вес населения Михайловского муниципального о, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, в 2017 году составлял около 39 процентов от общего числа жителей, 61 процент населения использовало для питья условно доброкачественную воду, то есть воду, имеющую отклонения от нормативов по ряду показателей.

Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на поддержание и восстановление благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных пунктов, является неудовлетворительная организация работы в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Ежегодно в Михайловском муниципальном образовании образуется более 13 тысяч куб. м отходов, 11 тысяч куб м. из которых составляют твердые бытовые (коммунальные) отходы, то есть отходы хозяйственной деятельности населения, крупногабаритные отходы домашнего обихода, упаковка, смет с дворовых территорий, улиц и площадей, а также отходы, образующиеся при эксплуатации зеленых насаждений.

В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное количество твердых бытовых отходов, а основным методом их утилизации является захоронение на полигонах, площади земель, занятых под мусор, с каждым годом увеличиваются. Дополнительную проблему составляют несанкционированные свалки, которые стихийно образуются на территории Михайловского муниципального образования и требуют значительных бюджетных средств на их ликвидацию.

Одна из острых проблем - сложившаяся ситуация с утилизацией ТБО в сельских населенных пунктах, с каждым годом увеличивается количество несанкционированных свалок. Не организована вывозка мусора с территорий сельских населенных пунктов на городской полигон. На сегодняшний день доля заполнения полигона до 30%.

На протяжении многих лет в Михайловском муниципальном образовании в должной мере не решается вопрос сбора, хранения и переработки вторичного сырья.

Ситуация, сложившаяся в Михайловском муниципальном образовании в сфере обеспечения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, создает серьезную опасность для здоровья населения, влечет за собой экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на общую экологическую ситуацию в Михайловском муниципальном образовании.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДО 2024 ГОДА»

Цели и задачи, плановые значения целевых показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года».

Уточнение целевых показателей подпрограммы 1 производится ежегодно по итогам отбора муниципальных образований в Свердловской области, реализующих инвестиционные проекты развития и модернизации коммунальный инфраструктуры.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В

МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ДО 2024 ГОДА»

1. Для достижения целей подпрограммы 1 и выполнения поставленных  
задач разработаны план мероприятий который приведен в приложении № 2 к  
муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и  
повышения энергетической эффективности в Михайловском муниципальном  
образовании до 2024 года»

2. Мероприятия подпрограммы 1, предусматривающие оказание  
содействия предприятиям жилищно-коммунального комплекса Михайловского  
муниципального образования, реализующим мероприятия, направленные на  
развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры  
муниципальной собственности, осуществляются путем предоставления  
субсидий вышеуказанным предприятиям.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ l МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ ДО 2024 ГОДА»

Расходы на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года» представлены в разделе 4 настоящей муниципальной программы.

Раздел 5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДО 2024 ГОДА»

За реализацией подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года», контроль за сроками выполнения мероприятий муниципальной программы, целевым расходованием средств и эффективностью их использования осуществляет Администрация Михайловского муниципального образования.

**ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДО 2024 ГОДА»**

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДО 2024 ГОДА»

Существующее состояние газификации сетевым природным газом в Михайловском муниципальном образовании не в полной мере отвечает ее потребностям.

В настоящее время индивидуальные жилые дома отапливаются дровами и электричеством, и только 5% централизованное отопление .

Уровень газификации Михайловского муниципального образования составляет 100% котельных и около 10% частного сектора. В связи с чем,вопрос повышения уровня газификации муниципального образования является стратегическим в плане развития топливно-энергетического комплекса.

Газоснабжение г.Михайловска осуществляется по трех ступенчатой системе, газопровод высокого давления 1 категории, газопровод высокого давления 2 категории, газопроводы низкого давления. Точкой подключения является ГРС п.Шарама установленная на отводе газопровода Красноуфимск-Михайловск-Нижние Серги. Протяженность распределительных газопроводов внутри населенного пункта (одиночное протяжение уличной газовой сети) на 01 января 2014 года составляет около 61,8 километров.

В соответствии со «Схемой газоснабжения г.Михайловска» и схемами населенных пунктов Михайловского муниципального образования, разработанной Екатеринбургским филиалом ОАО «ГипроНИИгаз» в 2007 году, потребность в строительстве распределительных газопроводов внутри города Михайловск 91,165 и населенных пунктов составляет 68,375 км газопровода высокого и низкого давления, с установкой ГРП (газорегуляторных пунктов).

Для газификации города необходимо строительство распределительных газопроводов в объеме 29,365 км .

Недостаток развития газораспределительной сети внутри муниципального образования отражается на уровне газификации частного сектора.

Одной из причин отставания в развитии газораспределительной сети в Михайловском муниципальном образовании является недостаточность объемов финансирования мероприятий.

Мероприятия по газификации, реализуемые в рамках подпрограммы «Развитие газификации Михайловского муниципального образования на 2019-2021 годы» (далее - подпрограмма 2), позволят расширить газораспределительную сеть в Михайловском муниципальном образовании, тем самым создать техническую возможность для дальнейшего развития газификации в муниципальном образовании в целях улучшения комфортности среды проживания населения как одного из приоритетных направлений развития Михайловского муниципального образования, определенных комплексным инвестиционным Планом, планом социально-экономического развития Михайловского муниципального образования, а также с целью улучшения экологической безопасности.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДО 2024 ГОДА»

**-**

Цели и задачи а также целевые показатели реализации подпрограммы 2

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании на до 2024 года» представлены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДО 2024 ГОДА»

Для достижения цели подпрограммы 2 и выполнения поставленных задач разработан План мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года», который приведен в приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 осуществляются путем финансирования из средств местного бюджета и предоставления субсидий из областного бюджета объектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации городского округа.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДО 2024 ГОДА»

Расходы на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года» представлены в разделе 4 настоящей муниципальной программы.

Раздел 5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ПОДПРОГРАММЫ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДО 2024 ГОДА»

За реализацией подпрограммы 2 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года», контроль за сроками выполнения мероприятий муниципальной программы, целевым расходованием средств и эффективностью их использования осуществляет Администрация Михайловского муниципального образования.

**ПОДПРОГРАММА 3**

**«ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ**

**ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА МИХАЙЛОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И**

**ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В**

**МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ** ДО 2024 ГОДА»

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 3 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДО 2024 ГОДА»

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими аспектами важное значение для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания не благоустроено.

Площадь жилищного фонда Михайловского муниципального образования составляет более 397,9 тысяч квадратных метров, в том числе более 263,1 тысяч квадратных метров в городской местности и 134,8 тысяч квадратных метров в сельской местности.

Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство

территорий, включает в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели, освещения.

Благоустройство жилых территорий является комплексной многоаспектной задачей. Понятие «благоустройство» включает комплекс мероприятий: по инженерному благоустройству (инженерной подготовки и инженерному оборудованию, искусственному освещению), внешнему благоустройству (озеленению, организации движения транспорта и пешеходов, оснащению территорий малыми архитектурными формами и элементами благоустройства). В комплекс мероприятий по благоустройству входят также работы, связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих экологическое благоустройство территории.

Процесс благоустройства включает в себя содержание и техническую эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы благоустройства и его элементов.

Однако проблема развития внешнего благоустройства территории в Михайловском муниципальном образовании остается достаточно острой. Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет местного бюджета Михайловского муниципального образования. Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы 3 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства», позволят улучшить экологическую обстановку, повысить комфортность условий жизни и отдыха населения.

На территории Михайловского муниципального образования насчитывается 73 многоквартирных дома, 60 дворов общей площадью около 32 тыс. кв. м.

Детскими игровыми площадками оборудовано 13 дворов, что составляет 21,6 процента от их общего количества.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей населенных пунктов в Свердловской области.

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. В городах и населенных пунктах существуют бесхозяйные детские игровые и спортивные площадки, имеющие, как правило, высокий процент износа и представляющие опасность для жизни и здоровья жителей. Однако даже учтенные спортивные площадки и корты имеют разрушение покрытия и бортового камня, 70 процентов детских игровых площадок не имеют ограждений от внутриквартальных проездов, 70 процентов оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отвечают требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. Имеются многочисленные обращения граждан по вопросам затененности жилых помещений и разрушения строительных конструкций жилых домов разросшимися зелеными насаждениями. На протяжении десятилетий не решаются вопросы организации внутридворовых автостоянок, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры Михайловского муниципального образования, в т.ч. плоскостными сооружениями остается недостаточной.

Одной из причин не благоустроенности дворовых территорий является дефицит средств в местном бюджете Михайловского муниципального образования, ежегодно выделяемых на новое строительство и содержание объектов внешнего благоустройства.

Городская территория требует современного уровня развития инфраструктуры, благоустройства и наличия индивидуального облика.

Целесообразность использования программно-целевого метода для развития и модернизации объектов внешнего благоустройства Михайловского муниципального образования определяется тем, что:

1. решение задач подпрограммы 6 входит в число приоритетов, позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни населения;
2. необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;

3) решение проблем окажет положительное влияние на социальное  
благополучие общества.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДО 2024 ГОДА»

Цели и задачи подпрограммы 3, а также целевые показатели реализации подпрограммы 3 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года» представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В

МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ДО 2024 ГОДА»

1. Для достижения целей подпрограммы 3 и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года».

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДО 2024 ГОДА»

Расходы на реализацию подпрограммы 3 муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года» представлены в разделе 4 настоящей муниципальной программы.

Раздел 5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ПОДПРОГРАММОЙ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДО 2024 ГОДА»

За реализацией подпрограммы 3 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Михайловском муниципальном образовании до 2024 года», контроль за сроками выполнения мероприятий муниципальной программы, целевым расходованием средств и эффективностью их использования осуществляет Администрация Михайловского муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Михайловском муниципальном

образовании до 2024 года»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ДО 2024 ГОДА»

| № строки | Наименование целей,   задач и целевых   показателей | Единица  измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ» | | | | | | | | |
| 1.1 | **ЦЕЛЬ 1 «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»** | | | | | | | | |
| 1.2 | **ЗАДАЧА 1 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ И СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»** | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Показатель 1. Строительство подводящих сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении | км | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 1.2.2 | Показатель 2. Капитальный ремонт, модернизация, замена существующих ветхих сетей теплоснабжения,  в двухтрубном исчислении | км | 0 | 2,1 | 0 | - | - | - |  |
| 1.2.3 | Показатель 3. Капитальный ремонт, модернизация , ремонт, замена существующих ветхих сетей водоснабжения | км | 0 | 1,1 | 2,0 | - | - | - |  |
| 1.2.4 | Показатель 4.  Количество разработанной рабочей и проектной документации для вливания инвестиций на территорию Михайловского МО | шт | 0 | 1 | 0 | - | - | - |  |
| 1.2.5 | Показатель 5.Осуществление строительного и авторского надзора по объектам строительства | ед | - | 1 | 0 | - | - | - |  |
| 1.2.6 | Показатель 6.  Оформление технических планов на объекты кап строительства | шт | 1 | 2 | 1 | - | - | - |  |
| 1.2.15 | Показатель 7. Обследование системы холодного водоснабжения в г.Михайловск | процентов | 0 | 80 | 0 | - | - | - |  |
| 1.3. | **ЗАДАЧА 2. «ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»** | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Показатель 1.  Наличие паспортов готовности предприятий  электроэнергетического комплекса к работе  в отопительный зимний период | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 1.3.2 | Показатель 2.  Наличие топливно-энергетического баланса михайловского муниципального образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 2 | ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | | | | | | | | |
| 2.1 | **Цель 1 «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМФОРТА ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ**  **МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»** | | | | | | | | |
| 2.2. | **Задача 1. «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ»** | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Показатель 1.Количество разработанной рабочей и проектной документации для вливания инвестиций на территорию Михайловского МО | шт | 0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 2.2.2. | Показатель 2.Количество положительных заключений гос.экспертизы по разработанным проектам | шт | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | **ПОДПРОГРАММА 3 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА**  **МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»** | | | | | | | | |
| 3.1 | **Цель 1 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА»** | | | | | | | | |
| 3.2 | **ЗАДАЧА 1 УВЕЛИЧЕНИЕ ОСВЕЩЕННЫХ УЛИЦ, НА КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ИЛИ ЗАМЕНЕНЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ** | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Показатель 1.  Протяженность улиц,  на которых установлены светильники уличного освещения на энергоэффективные | км | 5,3 | 5,3 | 7,2 | - | - | - |  |
| 3.2.2 | Показатель 2.  Количество замененных ламп | шт | 40 | 70 | 60 | - | - | - |  |
| 3.3 | **ЗАДАЧА 2 СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА ВЫСОКОРОСЛЫХ АВАРИЙНО-ОПАСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ** | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Показатель1.  Снижение Количества аварийно- опасных деревьев | шт | - | 130 | 100 | - | - | - |  |
| 3.4 | **ЗАДАЧА 3. САНИТАРНОЕ И АККАРИЦИДНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩ** | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Показатель 1.  Санитарное и аккарицидное содержание территории кладбищ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3.5. | **ЗАДАЧА 4. КОЛИЧЕСТВО ТЕРРИТОРИЙ КЛАДБИЩ ИМЕЮЩИХ УТОЧНЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ** | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Показатель 2.  Количество территорий кладбищ имеющих уточненные границы земельных участков | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.6. | **ЗАДАЧА 5. КОЛИЧЕСТВО ОБУСТРОЕННЫХ ПЛОЩАДОК ПОД ТКО И ГКО НА ТЕРРИТОРИИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** | | | | | | | | |
| 3.6.1 | Показатель 1.  Количество обустроенных площадок под ТКО и ГКО в Михайловском МО | шт | 25 | 32 | 0 |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Показатель 2.  Изготовление крышек на мусорные баки | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.6.3 | Показатель 3.  Приобретение мусорных баков под ТКО | шт | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

администрации Михайловского

муниципального образования

от 27.05.2020 года №134/1

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2024 ГОДА»

| №  строки | Наименование мероприятия/   источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех  источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2019год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | ***73096,9*** | ***16979,9*** | ***32781,0*** | ***6500,0*** | ***6500,0*** | ***10336,0*** | ***0*** |
|  | **федеральный бюджет** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | **областной бюджет** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | **местный бюджет** | ***73096,9*** | ***16979,9*** | ***32781,0*** | ***6500,0*** | ***6500,0*** | ***10336,0*** | ***0*** |
|  | **внебюджетные источники** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | **ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов,  используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Михайловского муниципального образования»** | | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме 1, в том числе;** | ***26067,20*** | ***868,2*** | ***25199,0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,0*** |  |
|  | **федеральный бюджет** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
|  | **областной бюджет** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
|  | **местный бюджет** | ***26067,20*** | ***868,2*** | ***25199,0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,0*** |  |
|  | **внебюджетные источники** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
|  | **Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | |
| 1 | **Ремонт артезианской скважины 1Р в г.Михайловске** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | **Оформление тех.планов на объекты «Строительство подводящих сетей к БМК», водонапорная башня д.Уфа-Шигири** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 370,0 | 80,0 | 290,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 370,0 | 80,0 | 290,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | **Актуализация схем водоснабжения , водоотведения, теплоснабжения, энергопаспорт, ТЭБ Михайловского муниципального образования** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 534,35 | 234,35 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 534,35 | 234,35 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | **Приобретение ассанизаторского устройства и глубинного насоса, в том числе комплектующие к насосу: труба, фильтр, водомер** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 393,2 | 393,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 393,2 | 393,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | **Насос ЭЦВ, станция управления и защиты СУЗ-100** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 160,65 | 160,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 160,65 | 160,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | **Обследование системы холодного водоснабжения в г.Михайловск** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | **Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения микрорайона «Уфимка», город Михайловск** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | **Разработка рабочей документации системы холодного водоснабжения в г.Михайловск** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **Осуществление строительного контроля и авторского надзора по объектам** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 110,0 | 0 | 110,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 110,0 | 0 | 110,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | **Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в п.Красноармеец** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | **Экспертиза проектной документации (в т.ч достоверности определения сметной стоимости)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | |
| 12 | **Модернизация тепловых сетей в г.Михайловск.2 этап** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 23199,0 | 0 | 23199,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 23199,0 | 0 | 23199,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | **Замена (ремонт) водопроводных сетей в г.Михайловск: ул.Кирова, ул.Энгельса, ул.Партизан** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | **Модернизация системы водоснабжения в г.Михайловск (1 этап) (2 этап)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»** | | | | | | | |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ:** | ***22590,2*** | ***7204,2*** | ***3800,0*** | ***3500,0*** | ***3500,0*** | ***4586,0*** |  |
|  | **федеральный бюджет** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
|  | **областной бюджет** |  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
|  | **местный бюджет** | ***22590,2*** | ***7204,2*** | ***3800,0*** | ***3500,0*** | ***3500,0*** | ***4586,0*** |  |
|  | **внебюджетные источники** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
|  | **Разработка проектно-сметной документации и схем по газификации** | | | | |  |  |  |
| 11 | **Разработка (корректировка)проектно-сметной документации объектов газоснабжения населенных пунктов Михайловского МО** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | **Проведение экспертизы проектно-сметной документации объектов газоснабжения населенных пунктов Михайловского МО** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 3586,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 1586,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 3586,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 1586,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | **Выполнение кадастровых работ по постановке на кадастровый учет земель под вновь построенных газопроводов.** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Проведение строительно-монтажных работ и техническое содержание газовых сетей** | | | | | | | |
| 4 | **Расширение сети газопроводов для газоснабжения жилых домов ПКГЖБ «Юго-Западный» в г.Михайловске**.4 этап. Газопроводы высокого и низкого давления от ШРП-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 7084,2 | 7084,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 7084,2 | 7084,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | **Оплата за услуги авторского и строительного надзора по строительству объектов сетей газопроводов** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | **Врезка газопровода ПКГЖБ Юго-Западный в.г.Михайловске -3 этап, Газопроводы низкого давления от ШРП-8» к действующему** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | **Обслуживание и техническое содержание газовых сетей вновь построенных газопроводов, врезка в действующий газопровод**, **очистка и продувка газопроводов.** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | **Корректировка проектно-сметной документации по объекту строительства межпоселкового газопровода высокого давления «Газопровод д.Шарама-с.Аракаево-п.Михайловский завод»** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 3800,0 | 0 | 3800,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 3800,0 | 0 | 3800,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | **Строительство разводящих сетей газопровода в с.Аракаево** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 2500,0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 2500,0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **Строительство разводящих сетей газопровода в п.Михайловский завод** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 5500,0 | 0 | 0 | 0 | 2500,0 | 3000,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 5500,0 | 0 | 0 | 0 | 2500,0 | 3000,0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 3 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА**  **МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»** | | | | | | | |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | ***24439,5*** | ***8907,5*** | ***3782,0*** | ***3000,0*** | ***3000,0*** | ***5750,0*** |  |
|  | **федеральный бюджет** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
|  | **областной бюджет** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
|  | **местный бюджет** | ***24439,5*** | ***8907,5*** | ***3782,0*** | ***3000,0*** | ***3000,0*** | ***5750,0*** |  |
|  | **внебюджетные источники** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |  |
| **Раздел 1. Содержание уличного освещения** | | | | | | | | |
|  | ***ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:*** | ***10647,5*** | ***5647,5*** | ***1000,0*** | ***1000,0*** | ***1000,0*** | ***2000,0*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***федеральный бюджет*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
|  | ***областной бюджет*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
|  | ***местный бюджет*** | ***10647,5*** | ***5647,5*** | ***1000,0*** | ***1000,0*** | ***1000,0*** | ***2000,0*** |  |
|  | ***внебюджетные источники*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
| 1 | **Оплата электроэнергии за уличное освещение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 1700,0 | 1700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 1700,0 | 1700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | **Обслуживание сетей наружного освещения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 8392,5 | 3392,5 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 8392,5 | 3392,5 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | **Техническое присоединение к электрическим сетям** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | **Приобретение ламп, светильников, прожекторов** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 355,0 | 355,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 355,0 | 355,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Раздел 2. Озеленение территории Михайловского МО** | | | | | | | |
|  | ***ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ:*** | ***2250,0*** | ***450,0*** | ***450,0*** | ***450,0*** | ***450,0*** | ***450,0*** |  |
|  | ***федеральный бюджет*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
|  | ***областной бюджет*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
|  | ***местный бюджет*** | ***2250,0*** | ***450,0*** | ***450,0*** | ***450,0*** | ***450,0*** | ***450,0*** |  |
|  | ***внебюджетные источники*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
| 1 | **Уборка высокорослых аварийно-опасных деревьев, подрезка кустарников, вывоз порубочных остатков. Кошение газонов, корчевка пней** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 2250,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 2250,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Раздел 3.Организация и содержание мест захоронений** | | | | | | | | |
|  | ***ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ:*** | ***1500,0*** | ***300,0*** | ***300,0*** | ***300,0*** | ***300,0*** | ***300,0*** |  |
|  | ***федеральный бюджет*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
|  | ***областной бюджет*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
|  | ***местный бюджет*** | ***1500,0*** | ***300,0*** | ***300,0*** | ***300,0*** | ***300,0*** | ***300,0*** |  |
|  | ***внебюджетные источники*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
| 2 | **Содержание территории городского кладбища, в т.ч обработка от клещей** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 1400,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 1400,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | **Межевание территории кладбищ Михайловского МО** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 4.Прочие мероприятия по благоустройству территории Михайловского МО** | | | | | | | | |
|  | ***ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ:*** | ***10042,0*** | ***2510,0*** | ***2032,0*** | ***1250,0*** | ***1250,0*** | ***3000,0*** |  |
|  | ***федеральный бюджет*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
|  | ***областной бюджет*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
|  | ***местный бюджет*** | ***10042,0*** | ***2510,0*** | ***2032,0*** | ***1250,0*** | ***1250,0*** | ***3000,0*** |  |
|  | ***внебюджетные источники*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
| 3 | **Уборка мусора в парках на территории ММО, в т.ч уборка и утилизация строительного мусора. Уборка остановочных комплексов. Субботники – уборка территории городских парков.Покраска скамеек, урн, тротуарных бордюров и скашивания травы на территории г.Михайловска** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | **Ликвидация несанкционированных свалок** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | **Услуги по подметанию и уборке снега** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | **Монтаж демонтаж понтонной переправы через р.Уфа** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | **Санитарная обработка городской территории от насекомых (клещей)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 44,0 | 44,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 44,0 | 44,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | **Утилизация ламп** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 6,15 | 6,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 6,15 | 6,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | **Обустройство площадок ТКО на территории Михайловского МО** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 5341,85 | 809,85 | 2032,0 | 0 | 1250,0 | 1250,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 5341,85 | 809,85 | 2032,0 | 0 | 1250,0 | 1250,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | **Обустройство контейнеров под ТБО (мусор) крышками** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | **Приобретение контейнеров под ТБО (мусора)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию, в том числе: | | 3000,0 | 0 | 0 | 1250,0 | 0 | 1750,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 3000,0 | 0 | 0 | 1250,0 | 0 | 1750,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |